## Slide 1
프로젝트 1차 발표
2D 게임 프로그래밍
2015182016 게임공학과 손채영

## Slide 2
Index
게임 컨셉
메인 게임 화면 구성
게임 실행 흐름
개발 범위
개발 계획
자체 평가

## Slide 3
지각하고 싶지 않다면 뛰어라!
게임 컨셉
모바일 게임 윈드러너, 프렌즈런과 동일한 플레이 방식의 횡스크롤 달리기 게임이다.
학생이 등교할 때처럼, 또는 직장인이 출근할 때처럼 정해진 시간 안에 목표 지점으로 도달하는 것이 최종 목표이다.
<예시1 윈드러너>
<예시2 프렌즈런>

## Slide 4
장애물을 피해 목표 지점으로
메인 게임 화면 구성

## Slide 5
오른쪽 방향으로 달리는 캐릭터
타이밍에 맞게 누르기
게임 실행 흐름
Space bar 키를 적절히 눌러
장애물을 피해야 한다
목표 지점에 도달하면 Stage clear!

## Slide 6
장애물에 부딪히면 생명이 1개 깎이고 시간이 지체됨
GAME OVER
게임 실행 흐름
생명이 5개 모두 깎이면 GAME OVER
또는 남은 시간이 0:00이 되도록
목표 지점에 도달하지 못했을 경우
GAME OVER

## Slide 7
STAGE1 산기대 등굣길
장애물: 길고양이, 바람
난이도: ☆☆☆
STAGE 구성
게임 실행 흐름
STAGE2 출근시간대 사당역
장애물: 만취 아저씨, 쓰레기통
난이도: ☆☆☆☆
STAGE3 귀경길 서울역 가기
장애물: 어린이, 분실된 가방
난이도: ☆☆☆☆☆

## Slide 8
개발 범위
내용 | 최소 범위 | 추가 범위 | 
캐릭터 컨트롤 | Space bar 키 입력으로 점프 | 방향키(↓) 입력으로 포복 Space bar 키 2번 연타로 이단 점프 | 
맵 | 횡 스크롤 방식 스테이지 1, 2, 3으로 각각 나뉨 | 각 스테이지 컨셉에 맞는 배경 삽입 언덕이나 절벽 추가 | 
난이도 | 스테이지를 넘어갈 수록 장애물들의 발생률 및 캐릭터의 달리는 속도 증가 |  | 
스테이지 및 장애물 | 도착 지점에 도달하면 다음 스테이지로 전환 Stage 1 : 한국산업기술대학교의 등굣길 장애물) 누워있는 길고양이, 바람 Stage 2 : 출근시간대 사당역에서의 출근길 장애물) 만취한 아저씨, 쓰레기통 Stage 3 : 귀경길의 서울역 안 장애물) 뛰어다니는 어린이, 분실된 가방 장애물을 부딪히면 캐릭터의 생명 게이지 -1 | 장애물마다 피하는 방법 달리하기 (포복, 점프, 혹은 이단 점프) | 
모델링 | 기본 캐릭터 장애물 |  | 
사운드 | 배경음, 게임 성공 및 오버, 장애물과의 충돌 |  | 점프, 장애물
애니메이션 | 캐릭터 모션, 장애물과의 충돌 모션, 장애물의 모션 |  | 게임 오버 및 성공시 캐릭터의 모션

## Slide 9
개발 계획
일정 | 내용
1주차 | 리소스 수집, 사이즈 및 좌표 설정, 캔버스 위 언덕 생성
2주차 | 스테이지 구현(생명 게이지, 캐릭터 현재 위치, 남은 시간, 캐릭터 배치)
3주차 | 캐릭터 이동과 애니메이션 구현, 장애물 구현 및 애니메이션 구현, 충돌 체크
4주차 | 
5주차 | 
6주차 | 밸런스 조절
7주차 | 게임 시작 화면 구현
8주차 | 이펙트 구현, 사운드 넣기
9주차 | 
10주차 | 테스트 및 수정
11주차 | 최종 점검

## Slide 10
감사합니다

## Slide 11
자체 평가
평가항목 | 평가 (A:매우잘함,B:잘함,C:보통,D:못함,E:매우못함)
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | A
게임 컨셉이 잘 표현되었는가? | B
게임 핵심 메카닉의 제시가 잘 되었는가? | B
게임 실행 흐름이 잘 표현되었는가? | A
개발 범위가 구체적이며, 측정 가능한가? | C
개발 계획이 구체적이며 실행가능한가? | C